# Shiftbase-sjabloon
30-dagen planning voor het piekmoment

# Over dit sjabloon

Het hoogseizoen is voorspelbaar. De chaos niet. Dit plan helpt je om last minute wijzigingen, overuren en planning stress te voorkomen voordat de piekperiode aanbreekt.

## Hoe dit plan te gebruiken

- Kies de gewenste startdatum.

- Tel 30 dagen terug.

- Doe één taak per dag. Een dag overgeslagen? Ga gewoon verder — begin niet opnieuw.

Invulschema:

| Startdatum van de piekperiode: |  |
| --- | --- |
| 30 dagen voordat de piek begint: |  |
| Team/locatie: |  |

⚠️ Print dit uit en hang het op waar roosters worden gemaakt.

# De 30-dagen planningskalender

| Planningkalender voor de periode van 30 dagen vóór het hoogseizoen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dag | Tijd | Wat te doen |
| Week 1 | Dag 30 | 10m | Definieer "piek" in één zin: data, openingstijden, verwachte drukte, belangrijkste risicodagen. |
|  | Dag 29 | 20m | Haal de piekpunten van vorig jaar erbij: wat ging er mis (afwezigheden, overuren, personeelstekort, wisselingen). |
|  | Dag 28 | 20m | Geef een overzicht van de piekbelastingen en de minimale bezetting per belasting (per uur/dag). |
|  | Dag 27 | 10m | Identificeer uw 5 belangrijkste "stressmomenten" (dagen/tijden waarop de chaos het hardst toeslaat). |
|  | Dag 26 | 20m | Controleer of de beschikbaarheid actueel is (vraag indien nodig een update aan het personeel). |
|  | Dag 25 | 20m | Bekijk de geplande afwezigheden (vakanties/evenementen) en noteer ze in de kalender voor de drukste periodes. |
|  | Dag 24 | 10m | Stel twee belangrijke regels op: (1) de deadline voor de planning, (2) hoe swaps worden goedgekeurd. |
| Week 2 | Dag 23 | 20m | Voorspel de vraag per dag (laag/gemiddeld/hoog) en markeer de "rode dagen". |
|  | Dag 22 | 20m | Wijs “ankers” aan voor rode dagen (de meest betrouwbare medewerkers/ploegleiders). |
|  | Dag 21 | 20m | Stel een basisrooster op voor de drukste periode: begin met de dekking blokken (niet de namen). |
|  | Dag 20 | 20m | Voeg wettelijke/rustbeperkingen toe aan het basismodel (pauzes, minimale rusttijd, maximale werktijd). |
|  | Dag 19 | 20m | Zorg voor voldoende vaardigheid dekking: controleer of elke dienst beschikt over de vereiste vaardigheden/certificeringen. |
|  | Dag 18 | 20m | Voeg regels toe voor eerlijkheid (roulerende weekenddiensten, verdeling van late en vroege diensten, evenwichtige urenverdeling). |
|  | Dag 17 | 20m | Identificeer hiaten: maak een lijst van de niet ingevulde blokken en de ontbrekende rol/vaardigheid. |

|  | Dag 16 | 20m | Maak een reservelijst (mensen die beschikbaar zijn voor extra uren + de snelste contactpersonen). |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 3 | Dag 15 | 20m | Stel uw ziekteverlof protocol vast: wie wordt er gebeld, in welke volgorde en tegen wanneer. |
|  | Dag 14 | 20m | Definieer de regels voor swaps: wat is toegestaan, de uiterste insteltijden en de goedkeuringsprocedure. |
|  | Dag 13 | 20m | Controleer het risico op overuren: wie zit er in de piekweken dicht bij de wekelijkse limieten? |
|  | Dag 12 | 10m | Stel een trigger regel voor overuren in (bijvoorbeeld: activeer na X uur of X dagen). |
|  | Dag 11 | 20m | Identificeer 3 knelpunten (kassa/bar/keuken/paskamers/enz.) en zorg voor extra personeelsbezetting. |
|  | Dag 10 | 20m | Stel een concept op voor je "piek communicatiepakket" (publicatie tijden, wijzigingsregels). |
| Week 4 | Dag 9 | 20m | Geef namen aan het basisrooster (begin met de rode dagen). |
|  | Dag 8 | 20m | Controleer beschikbaarheid conflicten en los ze nu op (vóór publicatie). |
|  | Dag 7 | 20m | Bevestig de ploegleiders: wie neemt dagelijks de beslissingen? |
|  | Dag 6 | 20m | Deel het conceptrooster intern (met managers/teamleiders) ter controle. |
|  | Dag 5 | 20m | Publiceer het rooster voor het personeel (stel een feedback periode en een harde deadline in). |
|  | Dag 4 | 20m | Voer een mini-scenariotest uit: 1 afwezige medewerker + 1 ziekmelding op een rode dag — wat gebeurt er? |
|  | Dag 3 | 10m | Vergrendel het schema (wijzigingen hierna volgen uw swap-protocol). |
|  | Dag 2 | 20m | Het team krijgt een opfriscursus: pauzes, basisprincipes van tijdregistratie, wie te contacteren bij problemen. |
|  | Dag 1 | 20m | Voltooi de beoordeling van de piek paraatheid. |

## ✅Evaluatie van de paraatheid op dag 1 (10 minuten rust check)

☐ Schema vergrendeld en gedeeld

☐ Back-up lijst bevestigd (en bereikbaar)

☐ Ziekteverlof Protocol gereed

☐ Spelregels die door het team worden begrepen

☐ Ploegleiders toegewezen voor elke dag

☐ Overuren-trigger is actief

☐ Belangrijke risico's gemarkeerd (rode dagen + stress verschuivingen)

☐ Het communicatiekanaal is duidelijk (waar updates plaatsvinden)

## ❗Topregels

| Plan de publicatiedatum/tijd in: |  |
| --- | --- |
| Laatste wijziging toegestaan ​​tot: |  |
| Goedkeuringsproces voor swaps: |  |
| Volgorde van oproep bij ziekteverlof: |  |
| Overtime trigger (regel): |  |
| Wie beslist over extra personeel? |  |

⚠️Als het hoogseizoen hierna nog steeds chaotisch is, ligt het niet aan jou. Het ligt aan het systeem. Jij kunt het systeem verbeteren.

# Probeer Shiftbase 14 dagen gratis uit.

PROBEER SHIFTBASE 14 DAGEN GRATIS EN ZONDER VERPLICHTINGEN

Ontdek de uitgebreide HR-functies van Shiftbase en zie hoe u al uw werknemersgegevens op één plek kunt beheren. Met Shiftbase kunt u gedetailleerde analyses van uw bedrijfsprestaties maken en waardevolle inzichten in uw bedrijf verkrijgen. Profiteer van aanpasbare rapporten en dashboards die u een realtime overzicht van uw hele bedrijf bieden. Ervaar zelf hoe Shiftbase uw HR-processen vereenvoudigt en uw bedrijfsmanagement optimaliseert.

PROBEER HET NU GRATIS